|  |  |
| --- | --- |
| **Dependencia** | Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA |
| **Director** | Roberto Ferro Escobar |
| **Proyecto** | App |
| **Encargado** | Jhandra Melissa |
| **Fecha reunión** | 26 de Julio de 2016 por medio de Odoo |

**DIAGNÓSTICO GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Estado o Nivel de Avance** | Actualmente el proyecto se encuentra en un nivel de avance del 50%.  Anteriormente el proyecto estaba dirigido por Vivian Herrera, quien ya no se encuentra laborando con la Red RITA a la fecha, razón por la cual la actual directora del proyecto es Melissa Diaz.  Se han presentado inconvenientes en relación a desconocimiento de los temas asignados para el desarrollo del proyecto.  La líder del proyecto manifiesta que el eje que tiene más trabajo e inconvenientes por sus componentes es el eje 1 a cargo de Danilo Vera y al cual se le debe realizar seguimiento permanente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendientes** | Documentación: No existe documentación referente a acta de asignación, acta de inicio y seguimiento oficial del proyecto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso** | La directora del proyecto se compromete a entregar los siguientes documentos el próximo 03 de Agosto de 2016:   * Acta de asignación del proyecto * Acta de constitución del proyecto * Acta de cambio de líder del proyecto |