|  |  |
| --- | --- |
| **Dependencia** | Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA |
| **Director** | Roberto Ferro Escobar |
| **Proyecto** | App |
| **Encargado** | Sandra Milena Guevara |
| **Fecha reunión** | 26 de Julio de 2016 por medio de Odoo |

**DIAGNÓSTICO GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Estado o Nivel de Avance** | Actualmente el proyecto se encuentra en un nivel de avance del 75%.  Dentro de la aplicación actualmente se encuentra la sección de la Red RITA, OTRI – Bogotá, CIDC (en desarrollo), Bienestar Universitario (en desarrollo).  El proyecto finalizará en el momento en que se finalice la integración de la sección de Bienestar Universitario. En adelante los módulos que se integren por solicitud directa de las distintas dependencias de la universidad, se tomarán como actualizaciones. Lo anterior porque no se conoce con precisión cuales son las dependencias que se irán integrando. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendientes** | Documentación: No existe documentación referente a acta de asignación, acta de inicio y seguimiento oficial del proyecto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso** | La directora del proyecto se compromete a entregar los siguientes documentos el próximo 28 de Julio de 2016:   * Acta de asignación del proyecto * Acta de constitución del proyecto |